工事請負契約書（案）

工事名　　　一関工業高専ライフライン再生(電気設備)工事

請負代金額　　　金●●●円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円）

上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき、請負代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。

発注者独立行政法人国立高等専門学校機構一関工業高等専門学校契約担当役事務部長松本仁一（以下「発注者」という。）と受注者【法人等名、代表者等氏名。】（以下「受注者」という。）との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。

第１条　受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。

第２条　工事は、岩手県一関市萩荘字高梨一関工業高等専門学校構内において施工する。

第３条　着工時期は、令和３年　　月　　日とする。

第４条　完成期限は、令和４年１月３１日とする。

第５条　契約保証金は、●●●円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

第６条　受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。

第７条　請負代金（前払金及び中間前払金を含む。）は、受注者からの適法な請求に基づき３回以内に支払うものとする。

第８条　請負代金は、金●●●円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から１４日以内にするものとする。

第９条　請負代金は、金●●●円以内の額を中間前払金とし

て前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した

日から１４日以内にするものとする。

第１０条　請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から４０日以内にするものとする。

第１１条　請負代金（前払金及び中間前払金を含む。）の請求書は、一関工業高等専門学校総務課施設係に送付するものとする。

第１２条　完成通知書は、一関工業高等専門学校総務課施設係に送付するものとする。

第１３条　受注者は、環境緑化工事（種子吹付工事等種子を使用した環境緑化工事を除く。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない事由により、植栽した樹木及び地被植物（以下「植栽樹木等」という。）が工事完成引渡し後１年以内に引渡したときの状態で枯死、倒木、流失、折損又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね３分の２以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高のおおむね３分の１以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。以下同じ。）となった場合は、１回に限って、次の各号に掲げる場合に応じ各号に定めるところにより植替え等をするものとする。ただし、地震、噴火、津波、騒乱若しくは暴動によって植栽樹木等が枯死、倒木、流失、折損若しくは形姿不良となった場合、利用者の踏圧などの人為的な事由によって植栽した地被植物が枯死した場合又は火災、落雷、破裂若しくは爆発以外の事由によって植栽樹木等が倒木、流失若しくは折損した場合はこの限りでない。

（１）新植工事の場合　当初の植栽樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

（２）移植工事の場合　移植した樹木を伐採し、除根した後に整地するものとする。

第１４条　解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。

第１５条　別記の工事請負契約基準第三十四第１項中「１０分の４」を「１０分の５」に読み替え、第三十四第５項中「１０分の４」を「１０分の５」に、「１０分の６」を「１０分の７」に読み替え、第三十四第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の６」に、「１０分の６」を「１０分の７」に読み替える。

第１６条　別記の工事請負契約基準第三十四第８項、第四十第２項、第四十第３項及び第四十六第３項中の遅延利息率は、「年２．６％」である。

第１７条　別記の工事請負契約基準第三十六を次のとおり読み替えるものとする。

第三十六　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までに払出しが行われるものについては、前払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

第１８条　この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。

第１９条　この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構一関工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする盛岡地方裁判所 一関支部とする。

第２０条　この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

附　則

１　平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）の前日までに請求を受けた前金払については、工事請負契約基準（以下「同基準」という。）第三十四中「請求代金額の」

とあるのは「請負代金額（当該請負代金額に１１０分の２を乗じて得た額を除く。）の」

としてこの規定を適用する。

２　施行日の前日までに請求を受けた部分払における部分払金の額の算定については、同基準第三十七第１項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額（施行日の前日までに行う第三十七第５項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金相当額に１１０分の２を乗じて得た額を除く。）」と、第６項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額（当該請負代金額に１１０分の２を乗じて得た額を除く。）」としてこれらの規定を適用する。

３　同基準第三十七第５項の規定により部分払金の支払があった後、施行日の前日までに再度部分払の請求をする場合においては、第７項の規定にかかわらず、第１項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額（施行日の前日までに行う第三十七第５項の規定による部分払の請求にあっては、当該控除後の額に１１０分の２を乗じて得た額を除く。）」と、第６項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額（当該請負代金額に１１０分の２を乗じて得た額を除く。）」と、第７項中「再度部分払」とあるのは「施行日の前日までに再度部分払」としてこれらの規定を適用する。

４　同基準第二十五第１項の規定による請求があった場合においては、第２項中「物価」とあるのは「物価（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）による改正後の消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の適用による消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号）による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の適用による地方消費税の税率の改正による地方消費税の増加額相当分を除く。）」として同項を適用する。

この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

岩手県一関市萩荘字高梨

独立行政法人国立高等専門学校機構

一関工業高等専門学校

契約担当役　事務部長　松本　仁一　印

受　 注 　者

【住　所】

【法人等名】

【代表者氏名等】　　　　　　　　　　印

契約の相手方が本社から契約の権限を委任された支社や営業所の者の場合の記載は、

以下によること。（役職は適宜、修正すること。）

受　 注 　者

●●県●●市●●番地

株式会社●●●

代表取締役　　●●　●●

代　 理　 人

■■県●●市●●番地

株式会社●●●　●●●支店

支店長　　●●　●●　　　　　印

赤字：工事毎に記載事項を精査し、修正する事項は修正し、必要ない事項は削除すること。

なお、条を削除した場合、数字の繰り上げを行うこと。

発注者独立行政法人国立高等専門学校機構●●●●高等専門学校契約担当役事務部長●●●●と受注者●●・●●・●●特定建設工事共同企業体代表者【法人等名、代表者等氏名】外●社との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。また、受注者は、別添の●●・●●・●●特定建設工事共同企業体協定書により上記の工事を連帯して請け負う。

なお、（ア）契約締結後において、●●・●●・●●特定建設工事共同企業体

の構成員のうち脱退した者が生じた場合には、直ちにその旨を発注

者に通知しなければならない。

（イ）発注者は、工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為に

ついては、すべて代表者を相手とし、代表者へ通知した事項は、他

の構成員にも通知したものとみなすものとする。

（ウ）発注者は、●●・●●・●●特定建設工事共同企業体の各構成員

の間に紛争が生じ、又は脱退した者が生じた等の場合において、工

事の施工上必要があると認めるときは、契約を解除することができ

る。

別紙

建築物に係る新築工事等（新築・増設・修繕・模様替）

１．分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法（※） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
|  | ②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
|  | ③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
|  | ④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
|  | ⑤建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
|  | ⑥その他 （ ） | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

２．解体工事に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　　　　　　円（税抜き）

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
| --- | --- | --- |

４．再資源化に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　　　　　　円（税抜き）

（注）・運搬費を含む